关于工程结算审计送审资料的通知

为了进一步完善和加强基建工程结算管理，为了更好地进行工程结算审计工作，现对基建工程结算资料送审要求如下：

（一）工程结算资料应由基建处报送。送审资料的具体要求详见附件1。

（二）基建处应加强对送审资料的管理，还应对施工单位所送资料的完整性进行审核，保证提供资料的完整、真实和合法，并出示审核意见。

（三）除特殊情况外，所有送审资料应一式二份，其中一份需提供原件（图纸除外）。各相关部门应在送审资料上签字、盖章,确保送审资料的有效性。原件在审计结束后归还，由基建处归档。审计处保留一份存档（存档不需原件）。

工程竣工图可只送一份给审计处，审计处在审计完后将该竣工图直接交给基建处，由其对该竣工图单独立项代为保管。

（四）对于送审资料为复印件部分，基建处均应盖章，作为加强资料有效性的依据。

（五）加强竣工图的审查。用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位、设计单位和基建处的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位，基建处应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要或提供加改基建处公章的书面证明。

（六）凡是拆除工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明，）应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明，如甲方不回收，则施工单位会同基建处造价预算人员、主管领导鉴定、摊销、折价后交给施工单位，并在预算中扣除其价款。

（七）所送的材料设备单价呈批审核单、设计变更、签证等竣工资料应发表意见并签名盖章。设计变更、签证还应注明具体发生的原因。用于结算的竣工图及其它涉及造价的竣工资料要有基建处的审核人签字和单位盖章确认。

（八）为了避免由于信息沟通不足，造成不必要的损失，要求对该工程甲供料情况给予说明。

附件：

1、工程审计结算资料送审要求

2、建设项目送审资料签收表

二00九年三月一日

附件1

工程审计结算资料送审要求

1、资料组成：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）钢筋抽料表（即计算底稿）；

（4）施工合同，补充合同或施工协议书；

（5）工程竣工图及设计图纸（固定价款合同还应提供招标时施工图纸；新开工的基建项目应提供设计图纸的电子版本）

（6）工程竣工资料；

（7）图纸会审纪录；

（8）设计变更单；

（9）工程洽商记录；

（10）监理工程师通知或发包人施工指令；

（11）会议纪要；

（12）现场签证单；

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）甲供材料、设备收货验收签收单及供材明细表；

（15）施工单位投标书（包括承诺书及相关资料等；新开工的基建项目应提供电子盘）；

（16）招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；

（17）开工报告、竣工报告及工期延期联系单；

（18）其他有关影响工程造价、工期等资料；

（19）移交资料签收表。

# 二、送审结算资料的具体要求:

1、结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。

2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。

3、钢筋抽料表：要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量，用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘。

4、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

5、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权作出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。

6、竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

7、图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

8、设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。

9、工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

10、监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

11、会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

12、现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认。

13、材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的时间顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

14、甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。若无甲供材料应在备注中注明。

15、施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书（清单计价必须提供软件电子盘和Excel电子盘）、承诺书。

16、招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发包人盖章、有必要时还应提供标底（或预算控制价）的组成明细。

17、其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工组织设计、施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、发包方指定分包项目一览表、承包方自购材料价格证明、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

18、资料签收表：按送审结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管理。

19、资料签收表一式三份，由资料移交人(施工单位)和接收人(基建部门)分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

本文自发布之日起执行，以往有关规定与本文相抵触的，以本文为准。

附件2：建设（修缮）项目送审资料签收表

工程名称：

| 编 号 | 名 称 | 份数 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程结算书 |  | 加盖承包方公章 |
| 2 | 工程量计算书 |  | 加盖承包方公章 |
| 3 | 钢筋用量计算表 |  | 加盖承包方公章 |
| 4 | 施工合同或施工协议书（包括补充合同） |  | 双方签字盖章，手续齐全。 |
| 5 | 工程设计图及竣工图纸 |  | 需加该竣工图章 |
| 6 | 竣工验收证明等资料 （含隐蔽工程验收记录） |  | 如暂无正式验收证明，可由建设管理部门出具临时证明其是否具备结算条件，是否同意进入结算程序等。发包、承包、监理单位均加盖公章。 |
| 7 | 图纸会审纪录 |  | 设计、发包、承包三方均加盖公章 |
| 8 | 设计变更单 |  |  |
| 9 | 现场签证单 |  |  |
| 10 | 工程洽商记录 |  | 相关责任人认可、签字 |
| 11 | 监理工程师通知或发包人施工指令 |  |  |
| 12 | 会议纪要 |  |  |
| 13 | 材料设备单价呈批审核单 |  |  |
| 14 | 甲供材料、设备收货验收签收单及明细表 |  | 含甲方供料情况说明，发包、承包方签字盖章。 |
| 15 | 施工单位投标书 |  |  |
| 16 | 招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要 |  |  |
| 17 | 开工报告、竣工报告及工期延期联系单 |  |  |
| 18 | 发包方指定分包项目一览表 |  |  |
| 19 | 施工单位资质证 |  |  |
| 20 | 施工组织设计（包括单项施工方案） |  | 经发包方审批同意 |
| 21 | 承包方自购材料价格证明 |  | 指施工合同中规定的除发包供材及地材外发生的可以 调整价格的材料，必须发包方认可并签字盖章。 |
| 22 | 其他有关影响工程造价、工期等资料 |  |  |
| 送交人： 送交单位：（施工单位盖章） 送交人对上述资料的真实性、完整性负责，保证竣工结算资料一次性送至基建主管部门，审计部门在结算审计过程中不再接受任何经济性资料。审计处不接收施工单位直接送审资料。 送交日期： 年 月 日 接收人： 接收单位：（部门盖章） 基建部门（后勤工程管理部门）对结算资料审查后盖章送至审计处。 接收日期： 年 月 日 审计处接收人（并盖章）： |

说明：本表一式三份，第一份施工单位存查，第二份由审计处存档备案，第三份由业务主管部门存查。